Zarządzenie Nr 12/2018

dYREKTORA zAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W  PodegrodziU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie procedury obowiązującej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podgrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica - Kwasowiec, Podegrodzie - Łazy - Osowie”

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395), art. 204 i 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zarządza, co następuje:

§ 1.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu przejmuje od Gminy Podegrodzie proces inwestycyjny zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podgrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica - Kwasowiec, Podegrodzie - Łazy – Osowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie  „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, którego Beneficjentem jest Gmina Podegrodzie (Umowy o przyznanie pomocy nr 00001-65150-UM0600099/16 z dnia 29 czerwca 2017 r.).

- Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a)-c) Porozumienia nr ZFB.031.1.2017 z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie określenia wzajemnie świadczonych usług pomiędzy Gminą Podegrodzie/Urzędem Gminy Podegrodzie, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu i Zarządzenia nr 770/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie procedury obowiązującej przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podgrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica - Kwasowiec, Podegrodzie - Łazy - Osowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie  „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00001-65150-UM0600099/16 z dnia 29 czerwca 2017 r.) nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pan Tomasz Dąbrowski Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie w następującym zakresie:

- realizacji zakresu inwestycyjnego projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym ww. dokumentach oraz zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę;

- uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy; opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją projektu;

- W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu osobą do współpracy w zakresie czynności i prac, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 i kontroli merytorycznej, wyznaczam Pana Sebastiana Popardowskiego Zastępcę Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

- Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 3 należy przedkładanie Gminie Podegrodzie dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnych do rozliczenia zadania w terminach przewidzianych w Umowie o przyznanie pomocy.

§ 2.

- Do zadań działu księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w zakresie realizowanego projektu należy:

- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, przez którą należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

- otworzenie, na potrzeby projektu, odrębnej księgi i kont księgowych do ujmowania zdarzeń związanych z danym projektem (księgę należy oznaczyć tytułem projektu). Wyodrębniona ewidencja umożliwi spełnienie wymogów w zakresie kontroli wykorzystania środków, wymagań w zakresie sprawozdawczości oraz wymogów w zakresie sporządzania zestawień z komputerowego systemu księgowego;

- przechowywanie kompletnej dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu, która po jego zakończeniu zostanie przekazana Beneficjentowi/Gminie Podegrodzie i przechowywana zgodnie z Zarządzeniem Nr 328A/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Za prowadzenie ewidencji księgowej projektu odpowiada Pani Joanna Michalak Referent ds. finansowych a podczas jej nieobecności, osoba ją zastępująca lub Główny księgowy Zakładu.

- Kartę wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuje się osoby wymienione w §§ 1 i 2 do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w Umowie o przyznanie pomocy nr 00001-65150-UM0600099/16 z dnia 29 czerwca 2017 r. dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podgrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica - Kwasowiec, Podegrodzie - Łazy – Osowie” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

- Ewidencja księgowa zadań związanych z projektem ujmowana będzie w jednostce realizującej proces inwestycyjny zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem nr 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Podegrodziu.

- Sposób ewidencji operacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu:

| Typowe operacji | Operacje cząstkowe | Ewidencja księgowa |
| --- | --- | --- |
| faktura za usługi, roboty |  | 080-R-…/201 „4”/201 |
| informacja z BGK o zapłacie faktury (dokument elektroniczny) | 1. zapłata kwoty współfinansowania (środki własne) 2. zapłata kwoty dofinansowania (z pożyczki udzielonej przez BGK) | 201/223-W 201/223-U |
| równowartość środków z budżetu przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych |  | 810/800 |
| rozliczenie inwestycji, przyjęcie środka trwałego (przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji zrealizowanej w ramach programu) |  | 011/080-R-… |
| Rb-28 – realizacja wydatków | 1. wydatki ze środków wkładu własnego 2. wydatki ze środków pożyczki udzielonej przez BGK | 223-Z-1/800 223-E-1/800 |
| przeksięgowanie kosztów rodzajowych (31.12) |  | 860/”4” |
| przeniesienie salda na fundusz jednostki (31.12) – przeksięgowanie równowartości środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji |  | 800/810 |

- Prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa programu ma obejmować zarówno koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne. Ewidencja ma zapewnić identyfikację poszczególnych dowodów księgowych (faktur, not, wyciągów bankowych itp.), jak również ustalenie źródeł ich finansowania. Podstawę zapisu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych projektu stanowią faktury, rachunki, KP, KW.

- Ewidencja księgowa winna być prowadzona na bieżąco, w sposób przejrzysty, rzetelny, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji, zachowując zasadę ewidencji memoriałowej oraz kasowej.

- Każdy dokument dotyczący realizacji projektu ma mieć na odwrocie zamieszczony odpowiedni opis tj.:

  - numer umowy o dofinansowanie projektu oraz pełną jego nazwę,

  - informację, że wyboru wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymieniając tryb przetargu, wraz z powołaniem się na przepis obowiązującego prawa w tym zakresie,

  - numer umowy/zlecenia zawartej z wykonawcą,

  - wartość faktury/rachunku w zł oraz słownie, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych w zł i słownie. Związek wydatku z projektem – zaznaczyć, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (pkt wniosku aplikacyjnego) odnosi się wydatek opisany fakturą/rachunkiem (nr pozycji danego wydatku na fakturze/rachunku lub dokładny opis/nazwę wydatku z faktury/rachunku) oraz którego zadania i jakiego działania/pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego jest częścią,

  - inne zapisy nie wymienione wyżej, a wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

- Wydatki ponoszone przez jednostkę w ramach realizacji programu, które;

  - podlegają refundacji – oznacza się cyfrą „8” dodawaną do paragrafu, niezależnie od momentu wpływu refundowanych środków z budżetu UE,

  - objęte są umową zawartą z dysponentami funduszy unijnych, stanowiące wymagany wkład krajowy w ramach współfinansowania, których źródłem finansowania są środki własne Gminy lub pochodzą z budżetu państwa – oznacza się cyfrą „9” dodawaną do paragrafów wydatkowych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych),

  - nie są objęte umową z dysponentami środków unijnych, są finansowane wyłącznie ze środków własnych jednostki, nie podlegające refundacji ze środków UE i nie są współfinansowane – oznacza się cyfrą „0” dodawaną do paragrafów wydatkowych.

- Przed przekazaniem dokumentu finansowego do działu księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu podlega on kontroli merytorycznej. Sprawdzenie dokonywane jest zgodnie z obowiązującą w Zakładzie Instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych. Kontroli pod względem merytorycznym dokonuje – poprzez złożenie podpisu z podaniem daty pod pieczęcią o brzmieniu: sprawdzono pod względem merytorycznym - osoba, o której mowa w § 1 ust. 3.

- Kontrola merytoryczna oznacza, że:

  - dokument został wystawiony przez właściwy podmiot;

  - operacja jest celowa;

  - dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistym zdarzeniom gospodarczym;

  - na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta odpowiednia umowa lub złożono zamówienie;

  - zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi przepisami obowiązującymi w danym zakresie;

  - zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i obowiązującym prawem;

  - dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wykonanie potwierdza dokument, zostały rzeczywiście wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z umową/zleceniem i odpowiadają wymaganiom jednostki,

  - zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - istnieje zgodność terminów i wydatków realizacji projektu z podpisaną umową o dofinansowanie;

  - istnieje zgodność terminów i rodzajów ponoszonych wydatków z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

  - występuje poprawność prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

- Kontrola finansowa oznacza:

  - prawidłowość rozliczeń finansowych;

  - potwierdzenie wykonania zapłaty;

  - prawidłowość opisu dokumentów księgowych;

  - prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu, w tym sprawdzenie dokonywania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej poniesionych wydatków;

  - istnienie i prawidłowość funkcjonowania odrębnego systemu księgowania ewidencjonującego środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

§  6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 12/2018

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Podegrodziu

z dnia 27 marca 2018 r.

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej

| LP | IMIĘ, NAZWISKO | STANOWISKO | WZÓR PODPISU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sebastian Popardowski | Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu |  |
| 2. | Tomasz Dąbrowski | Kierownik Referatu Inwestycji |  |

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej

| LP | IMIĘ, NAZWISKO | STANOWISKO | WZÓR PODPISU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anna Szkarłat | Główny Księgowy |  |
| 2. | Joanna Michalak | Referent ds. finansowych |  |